南京工业大学江浦校区电增容送电交接试验项目采购邀请书

特别提示：

欢迎协议单位参与我校工程采购项目，请注意以下特别提示：

1.请认真阅读本采购邀请书，按照项目要求制作响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性；

2.如对本邀请书内容和要求有疑问，或发现其中存在影响公正评审的条款、项目，请即向本项目联系人提出，以避免响应无效。

一、采购项目名称：江浦校区电增容送电交接试验。

二、采购项目编号：NJTECH2019-GZ002。

三、采购方式：询价采购。

四、采购项目内容

（一）项目概况：江浦校区在用的水塔开闭所及其下属子变电所将由供电公司两路10KV市电直供。按相关供电规程，送电前须由供电公司认可的、具备相应电力工程资质和能力的单位按供电公司送电要求，对所有涉及的变配电设备进行送电前的交接试验，要求确保通过送电验收。

（二）项目实施地址：南京工业大学江浦校区。

（三）报价要求

1、响应报价以人民币报价。报价采取总承包方式：包工包料，响应报价中应包括完成供电公司送电所需要全部交接工作量的所有费用。清单单价包含人工、材料、机械费、管理费、利润、税金等费用，其它费用各响应单位综合考虑各种因素自行填报。

2、本次采购项目的预算为78万元。

3、响应供应商应按采购邀请书项目要求、工程量清单及其施工相关图纸形成工程造价。报价编制的定额依据和政策文件：《江苏省安装工程计价表》(2014)、工程造价管理机构发布的最新市场价格信息等。

4、响应供货商应认真勘察现场、仔细查看图纸，自行核实和制定工程量清单投标，对漏项、缺项部分应在投标报价中补充提出（采购人提供的工程量清单仅供参考，响应供应商所投工程量清单为包含但不限于采购人提供的清单）。

5、本工程不计包干费、赶工措施费、提前竣工费。

（四）付款方式：合同签订、进场开工后，预付合同款的30%作为工程预付款；项目竣工并验收合格，付至合同款的80%；中标单位提供工程决算经审计处审计确定后，办理竣工结算手续，付款至项目审定总造价的95％，留5％作为质量保修金，一年后无质量问题，一次付清。

（五）工程验收及质保期：工程质量符合国家相关电力工程质量及验收规范要求及标准。竣工验收须资料齐备，由发包方组织验收；质保期约定一年。

（六）本工程工期：接到中标通知后8天，工程队施工人员食宿自行安排。

（七）现场勘察：响应单位可自行踏勘现场，未踏勘现场的响应供应商及响应文件将不予以接受，踏勘现场情况以采购人的踏勘登记表（响应单位踏勘人签字）为准。勘察现场联系人及电话：于海军58139883。

五、技术方案及要求

1、要求将本项目范围内的变配电设施进行供电公司送电前的交接试验（变配电设施目前均处于正常供电中，部分设备为陈旧设备，停电施工时间要求不影响学校的正常运行，以校方用电管理部门最终允许的时间为准，并无条件服从），施工完成后出具试验报告，要求最终通过供电公司的验收送电。变配电设施的范围详见图纸（附件2）。

2、采购人提供的变配电设备交接试验的工程量清单（附件2）仅供参考。本工程所涉及的工程量清单应按供电公司要求和行业规范，以通过供电公司送电验收所需的全部工作内容为准进行制作。响应单位需综合考虑送电所需交接试验项目的所有种类和数量，以及各种可预见和不可预见的其它因素。

3、响应方在成交后，须和采购人签订《安全生产协议》。在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。成交方承担在施工过程若发生安全事故，由成交方承担所有责任和损失，与采购方无关。

六、响应须知

（一）响应供货商须提供下列资格证明材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.法人授权书（原件）和委托代理人的身份证复印件；

3、上一年度经审计的财务状况报告（成立不满一年或不能提供经审计的财务状况报告的供应商，需提供财务报表，以及近半年全部所得税缴纳相关证明材料，即税务部门证明或银行缴款单）；

4、近半年内任一月份依法已缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（税务部门证明或银行缴款单）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；以及未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统” 网站（www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（网页截图）；

6、要求响应单位具有与本项目实施相匹配的能力，具备国家能源局江苏监管办公室颁发的承装四级、修四级、试五级资质及以上。

7、响应方项目经理需具备二级建造师及以上资质，及3年以上相关专业施工管理经验。施工过程中，响应文件中已定的项目经理及项目技术、管理人员必须到现场工作，在整个工程的施工过程中，未经招标人同意，不得更换。

8、自2016年以来，响应供货商无质量事故和安全事故，无违法违规记录，社会信誉良好。

9、有相类似的项目业绩（附合同复印件）。

（二）本次采购不接受联合体响应；采购项目不允许分包、转包。

（三）响应文件的内容构成

（1）资格证明文件；

（2）响应函及履约承诺书；

（3）报价一览表

（4）项目要求响应及偏离表，对采购邀请书中“五、技术方案及要求”做出响应；

（5）商务条款响应及偏离表，对工期、质保期、付款方式等的响应情况；

（6）工程预算报价书，总价单独成页，并附明细报价；

（7）施工组织设计或施工方案；

（8）工程进度表；

（9）类似工程业绩（附合同复印件）；

（10）拟派项目经理资质及相关证明；

（11）按期完工、验收送电承诺书；

（12）自2016年以来，响应供应商无质量事故和安全事故，无违法违规记录的承诺书；

（13）响应文件的内容均须加盖公章，响应文件的格式详见《响应主要文件格式》（附件1）。

（四）响应供应商必须仔细阅读采购邀请书的所有内容，按照采购邀请书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

（五）以下情形视为无效响应：

1、响应供应商报价超过项目预算的，或存在可选择报价；

2、对采购文件中规定的实质性要求和条件（有下划线或★的内容）存在不符合的；

3、对“四、技术方案及要求”不响应的；

4、一年内在本校采购活动中履约行为出现差评的。

（六）响应文件的份数及密封

响应文件一式3份（其中正本1份，副本2份），相关响应材料装订成册，如副本与正本有出入，以正本为准。响应文件须装袋密封，封口加盖法人和法人代表公章。外包装上要注明：采购单位名称、采购项目名称、采购项目编号、响应单位名称（盖公章），未按要求投递的响应文件，采购方有权拒绝。

（七）评标细则：

本次采购由南京工业大学采购评审小组负责评审。评审依据为采购文件和供应商响应文件。成交原则为符合采购文件实质性要求和条件并报价最低者成交。

（八）成交通知书与合同

1、成交通知书

1.1采购人根据评审结果后向成交供应商发出成交通知书。

1.2成交通知书与采购文件以及附件、响应文件将均为合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

2、合同的签订及履行

成交人按照成交通知书中规定的时间、地点与采购方按本项目采购文件约定要求签订合同，并做好合同的履行。

（九）成交单位在成交后交纳成交服务费人民币1000元。（注：提供借记卡、微信、支付宝支付服务）。

六、响应文件接受信息

（一）响应文件接受时间：2019年5月31日8:30-9:00；

响应文件截止时间：2019年5月31日9:00；

（二）响应文件接受地点：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区行政楼335。

七、评审时间、地点

（一）评审时间：2019年5月31日9:00；

（二）评审地点：南京市浦口区浦珠南路30号南京工业大学江浦校区324；

（三）响应供应商须到评审现场。

八、采购方信息

采购人名称：南京工业大学招投标管理中心

采购人地址：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区行政楼335室，邮编：211816

九、本次招标联系事宜

采购人：左老师    咨询电话：025-58139886  邮箱：zia_quong@163.com

中心联系人：黄老师  联系电话：025-58139230  邮箱：sbgl@njtech.edu.cn

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

附件：1、《响应主要文件格式》

2、工程量清单及施工相关图纸（请响应供应商联系采购人于老师13813364127邮箱：172789848@qq.com）

南京工业大学招投标管理中心

2019年5月27日