南京工业大学

招标采购管理系统项目

竞争性磋商文件

采购编号：NJTECH2018-SBZB001

南京工业大学招投标管理中心

2018年2月23日

目  录

第一部分  供应商须知

第二部分  项目需求

第三部分  实施要求

第四部分  商务要求

第五部分  评分标准

第一章 供应商须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 招标采购管理系统 |
| 2 | 采购编号 | NJTECH2018-SBZB001 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 采购人、采购机构 | 南京工业大学招投标管理中心 |
| 5 | 磋商内容 | 详见“第二部分项目需求” |
| 6 | 磋商报价及费用 | 采用人民币货币报价 |
| 7 | 响应文件 | 正本一份，副本二份，资信部分和技术部分合成一本胶装，《开标一览表》须加盖印章，单独封装在小信封中，在响应截止时间前与响应文件分别递交。 |
| 8 | 提交响应文件截止时间、地点 | 时间：2018年3月9日9:00（北京时间）； 地点：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区行政楼三楼335室；联系人：黄老师，025-58139230。 |
| 9 | 磋商时间、地点 | 时间：2017年3月9日9:00（北京时间）； 地点：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区行政楼三楼335室。 |
| 10 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 11 | 无效投标 | 1、投标人报价超过项目预算的，或存在可选择报价，或《开标一览表》不符合7要求的； 2、采购文件中规定的实质性要求和条件（有下划线或★的内容）不符合的； 3、对采购项目的功能、配置和质量保证期要求不能满足的； 4、对采购项目一般性技术指标要求（未加★的内容）出现三次以上负偏离的； 5、一年内在本校采购活动中所投产品质量以及售后服务和履约行为出现差评的。 |
| 12 | 成交结果公示 | 成交结果公示于南京工业大学招投标管理中心网站 (http://ztb.njtech.edu.cn/)。 |
| 13 | 其他 | 本磋商文件的解释权属于南京工业大学招投标管理中心。 |

第二章 项目需求

1、项目整体要求

1.1 南京工业大学招标采购管理平台（以下简称采招平台）开发严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》和《招标业务管理系统技术规范》（以下简称规范），须符合并实现技术规范第 1 部分中要求的所有内容。

1.2 软件投标人的产品应为自主研发的招标采购管理平台软件；项目所投产品必须能在中国境内合法销售、与软件无冲突、与采购人现有设施无兼容性问题并能提供相应服务。

2、性能要求

2.1平台架构：要求除投标客户端外，均采用B/S模式实现，要求采用基于J2EE技术MVC架构开发。要求兼容主流浏览器，要求同时支持包括但不仅限于Unix、Linux、Windows等操作系统。

★2.2高性能：主要功能在单点操作下响应时间少于1秒； 典型功能在50人并发情况下，响应时间应少于3秒；支持500MB以内的文件稳定上传；服务器端接收上传文件的最大吞吐量应不低于10M bit/S。

2.3系统设计采用框架及模块化结构，具有高度弹性及扩展特性，支持多种后台数据库。

2.4可靠性：在高负荷状态下能不间断、可靠、稳定运行。容量到达规定及超出规定的极限时，系统不能因为崩溃、异常退出等原因而导致数据错误或丢失。

2.5容错性：提供数据有限性检验功能、数据一致性校验机制、识别和屏蔽可能引起的系统崩溃、异常退出的用户输入或用户误操作。

2.6易用性：要求系统设计人性化、易于理解、操作建议，对于运行环境和浏览器的兼容性好，便于系统推广实施。

2.7数据标准与接口：必须按照学校的代码标准梳理数据，尤其是组织机构代码，人员代码严格按照代码标准；必须配合学校的综合信息服务平台对接，必须与学校数据交换平台对接。提供完整的API接口以及对应的数据字典，配合校方的业务数据梳理。

★3、功能要求

投标人所投“招标采购管理系统”基本功能应当按照南京工业大学采购与招投标要求定制开发，覆盖南京工业大学采购与招投标管理工作中的定制流程，提供南京工业大学采购与招标管理各种表单统计分析功能，提高采购效率，提高交易透明度和监督力度。

4、技术要求

4.1信息发布子系统

4.1.1 外网门户

与招投标管理中心网站平台进行对接，主要栏目包含：采购公告、更正公告、成交公告、等；网站所有内容均可通过网站后台管理系统进行动态维护和调整。

面向供应商：采购公告、成交公告、变更公告、澄清、答疑、办事指南、资料下载。

面向采购人：了解采购项目进展情况、当前进度、办事指南、业务处理入口。

面向监管部门：监督监管的窗口。

4.1.2 微招标公众号

实现采购人和校内相关部门和人员通过公众号查阅招标采购项目的进度情况，实现投标人供应商能通过公众号查阅公告和下载标书。

4.1.3 短信发布

实现重要信息短信通知，实现业务流程中重要的流程节点向操作对象发送提醒短信，包括：采购公告发布、变更公告、报名完成、专家抽取、成交公告、中标通知、退还投标保证金等环节或功能。

4.2 立项管理子系统

4.2.1 项目申请

实现南京工业大学采购人通过“项目申请”提交项目采购申请的功能，采购人通过系统在线提交项目申请表，项目申请表提交至相关业务归口管理部门统一审批。项目申请表的内容主要包括：项目名称、采购理由和用途、采购项目参数要求、预算金额、经费来源、项目类别、拟选择的采购方式等信息。

根据项目的不同性质，可填写不同的申请表。

选择单一来源需要填报《项目单一来源论证书》。

4.2.2 批核流程

采购人提交项目申请表后，系统根据项目的性质、资金来源采购方式等因素确定不同的批核流程。

批核流程的步骤可通过工作流平台进行定制，以便后期管理变更和业务的优化和调整。

4.3 综合业务子系统

4.3.1 项目分派

采购项目立项完成后，通过项目分派功能指定项目经办人，若项目委托代理机构办理，在系统中指定代理机构。

项目分派后，业务经办人或代理机构可登录系统进行项目后期的文件起草、文件报审、公告发布、招标组织、中标公告发布等工作。

4.3.2 日程管理

可自动安排日程，也可手动安排日程。

4.3.3 文件编制

4.3.3.1采购文件编制

项目经办人接收项目后，结合项目实际情况和采购人需求，编制采购文件（或接收代理机构编制的采购文件），采购文件根据采购方式包含：资审文件、招标文件、谈判文件、磋商文件、询价文件（询价单）等。

经办人拟定采购文件后，将其提交审批备案，并予以存档及潜在投标人下载。

4.3.3.2 模板化

采购公告、招标文件编制采用模板化操作方式，具备多个模板定制功能，选取模板后，系统能根据模板生成采购公告、招标文件。

4.3.4 公告发布

在采购文件审批备案后，系统具备发布采购公告到由经办人设置的多个门户网站的功能。

4.3.5 澄清、变更、答疑

提供澄清、变更、答疑管理功能，澄清、变更、答疑的内容通过相关部门审核备案后，在系统进行发布，系统将自动将文件推送到由经办人设置的多个门户网站发布，供投标人查看；并可在线完成澄清变更的确认。

4.3.6 投标报名

公告发布后，潜在投标人可以通过网上注册并进行报名，下载电子招标文件（潜在投标人基本信息填报在注册时完成）。

4.3.7 标前准备

开标前准备工作，包括：系统在开标前一个工作日随机抽取确认评委，开标前半个小时显示评委名单。

具备会议表格及资料打印等功能，系统自动生成相关的打印表格供主持人打印，表格提供用户自定义修改功能。系统具备投标人投标和唱标结果确认功能并能打印表格。

4.3.8 定标管理

评标活动结束后，经办人选取中标人单位，对于特殊的项目招标，可指定多个供应商中标，结果（价格、供货期、付款方式、附加条款等）录入系统。

采购人、监督单位可通过系统完成评标（评审）结果的审核和确认。

可根据模板通过系统生成中标通知书，支持中标通知书打印 。

4.3.9 结果公告

起草并发布中标（成交）公告，系统需要支持向经办人设置的多个门户网站推送中标（成交）公告功能。

4.3.10 收取综合服务费

系统可以按照预先设定好的收费方式和计算方法计算出对应综合服务费，并记录收取情况，支持缴费单打印功能。

4.3.11 项目归档

招标组织完成后，经办人可通过项目归档功能、自定义表格等功能完成招标评过程中的各类文档资料的整理，对项目文档进行补充，系统自动将相关的文档按照既定目录进行归类，包括项目申请资料、批核资料、招标文件、公告、投标文件、开标会议资料、评标会议资料等等。

系统支持打包下载，可将项目资料导出压缩包进行刻盘存档。

4.3.12 异常处理

可进行采购与招标组织过程中的废标、变更方式、重新招标等处理，具备项目的拆分、合并功能。

4.4 基础管理子系统

4.4.1 代理机构管理

代理机构通过网上注册申请备案，填写资质证件、从业人员、营业执照等必要信息，并上传相关资料附件，以方便学校招投标管理中心进行审核备案。

审核通过的代理机构可以自行管理和维护其信息。若资质信息等关键信息改变，需要中心人员重新审核方可生效。

实现代理机构抽取功能，实现项目随机抽取代理机构的功能。

4.4.2 投标人/供应商管理

网站提供投标人/供应商注册管理功能，明示供应商的权利和义务，具备供应商信息的自助维护等功能。

供应商管理内容包括：企业基本信息、资质信息、业绩介绍、信用信息等数据内容。

批量导入导出投标单位信息，包括投标单位基本信息、联系人、联系方式等。

系统可以按照预先设定好的投标单位信息模版，批量导入投标单位信息。

实现对投标人供应商的诚信评价和管理，自动链接查询信用等。

4.5 专家抽取子系统

4.5.1 专家信息管理

实现专家网上信息注册功能、实现在线注册在线审核。

实现档案管理、专家统计、专家评价功能；

专家的信息管理包括：基本信息、专业、资质、履历、关联单位等信息；

建立专家诚信评价机制和诚信档案。

4.5.2 专家抽取

采用电脑随机抽取，按照预先设定的抽取人数、专业需求和回避要求，进行抽取，抽取出来的评委的编号、姓名、电话等关键字段采用加密方法存储，确保通过数据库无法查看评委名单。

随机抽取的专家采用短信通知，通过短信进行通知确认，对于抽取后不能到场的专家，继续进行自动补抽。

系统提供专家抽取结果信息录入功能，并调用短信平台短信发送接口向本次录入的专家发送短信。

抽取完成后，系统进行专家名单的密封打印。

4.5.3 专家评审表现管理

建立专家的评审表现评价体系，系统实现专家的评审表现评价评定机制。采购人、招标组织方、纪委监察等部门可参与专家的评审表现评价；评审表现评价根据管理的模式和业务需求可对专家进行等级评定和评审表现积分管理。

可根据专家等级情况设置抽取优先权。

4.6 采购监察子系统

4.6.1 项目过程监控

采购监管部门可通过系统查阅项目的各类资料，通过该功能，采购监督部门可以随时方便地查阅招标过程的各类数据，避免招标过程中出现违规的操作。这些内容包括：

（1） 查阅采购和招标决策审批流程过程，从系统中查看到各环节人员的意见和审批的时间。

（2） 查阅招标文件的内容及相关要求、供应商投标资格要求、评分办法。

（3） 查阅采购公告的发布媒体名称、发布时间。

（4） 审查评委产生的方法、各类文件的审批审核程序和相关资料。

（5） 查阅招标投标工作的安排及投标、验标、开标、唱标、评标、定标等资料。

4.6.2 项目过程预警

对于有限定时间的办理件，在即将到达预定时间时系统进行自动预警，通过短信、系统待办的方式给相关人员及时提醒；超过规定的时间后，给予警示；确保采购过程的严密，减少失误和违规。

4.6.3 项目数据分析

具备系统查阅和检索采购项目信息的功能，可以通过供应商、采购商品目录、采购人、价格范围等多种途径进行检索和数据分析功能，比如价格的差异幅度、供应商投标的异常行为，采购项目组织质量的评定；同时为其他项目的前期申报预算提供参考。

4.7 合同管理子系统

4.7.1 合同备案

在招标过程完成后，将合同文本上传到系统中进行备案。

4.7.2 补充协议备案

对于合同的补充协议等内容备案。

4.8 手机端招标子系统

4.8.1 公告公示

可在线查阅资审公告、招标公告、变更澄清公告、结果公告等公告信息。

4.8.2 进度查阅

招标人通过系统查阅招标项目的进度情况，及时了解项目的进展状况，项目所处的关键节点，例如：接受委托、资审组织、编制文件、发布公告、开评标、公示结果、签订合同、已归档。

4.8.3 项目审核

项目受理审核、项目公告审核、 变更公告发布审核，结果公告发布审核。

4.8.4 注册审核

代理机构注册申请、投标人（供应商）注册申请、招标人注册申请提交后，中心相应的业务审核负责人可通过手机端在线进行审核处理，提高办事效率。

4.8.5 开标日程管理

结合采购管理部门的业务，可实现在线查阅开标日程等功能，实现掌上项目监控。

4.9 系统支撑子系统

4.9.1 参数配置

系统各类业务（含操作流程，数据项，业务规则），都能通过系统配置来定义，以适应未来的业务和管理方面的发展变化。

4.9.2 模板管理

管理和设置各类模板，包括：招标公告模板、招标文件模板、资格审查文件模板、更正公告模板、中标公告模板、评标报告模板、会议记录模板等。

4.9.3 权限管理

  机构管理、人员管理、角色管理、权限设置，并实现与目录服务系统（或其他系统）进行账号同步。

4.9.4 报表

报表能完成报表可视化制作，通过平台完成参数定义、数据源定义、模板定义。含模板可视化绘制。

报表能导出Excel、PDF格式。

对报表进行权限分配。

4.10 统计分析子系统

4.10.1 统计分析

可按时间（某年月日到某年月日之间）汇总采购，比如：节支率统计、项目统计、项目分类统计、资金分类项目统计、经办人项目统计等。

4.10.2 项目信息检索

 可通过采购品目、采购价格、经费来源、成交金额、采购人等多种方式检索和查询项目，支持精确、模糊及包含等多种查询。

4.10.3 项目统计

根据各类管理需求，对项目进行各类汇总统计，例如：按照月份或指定时间统计，项目进度、经办人、预算金额、成交金额、中标单位等。

4.10.4 合同统计

对合同执行情况进行统计，根据项目名称、供应商、价格、品目进行合同的查询和检索。

能查询合同的电子化文件或扫描件，查询合同的签订、合同的洽商变更记录、查询合同的执行进度和支付情况。

4.10.5 供应商统计

根据管理需求，对供应商进行汇总统计。查阅供应商的基本信息、企业规模、资质信息、经营范围、产品介绍等信息。

根据权限情况可查阅供应商的所有投标记录、中标记录；查阅供应商的历次报价信息记录，供应商诚信记录。 可查阅各供应商的合同签订和执行情况。

4.10.6 其它统计定制

本系统的统计分析子系统采用平台化设计，如“统计分析平台”所述，统计分析功能无需编写代码，直接通过模板绘制和数据源定义即可完成，因此其它上述未提到的统计需求，项目实施过程中我们可以快速进行定制。

4.11 接口子系统

4.11.1 单点登录接口

实现与学校现有的信息化门户平台、OA系统账户同步、实现单点登录平台进行对接，以便招标人、经办人、监督管理人员能方便快捷登陆本平台，提高系统易用性。

4.11.2 财务系统接口

实现与财务系统信息对接，实现数据共享，实现项目申报预算资金等信息的获取和校验。

4.11.3 资产管理系统接口

根据业务管理需要，实现与资产管理系统信息对接和数据共享。

4.11.4 数据导入

将原有的采购招标项目数据导入新的采购招标平台，便于后期统计和管理。

4.11.5 统一消息提醒集成

通过对接校统一消息提醒平台，实现项目动态、项目审批等过程中短信提醒，邮件提醒。

4.11.6 高拍仪、高速扫描仪

实现高拍仪、高速扫描仪设备对接，让采购过程中的各类纸质资料扫描存档。

第三章 实施要求

1.实施方案

该项目系统需求复杂，涉及部门、环节较多。为了保证施工顺利有序，投标人必须提供周详的实施方案，主要内容应包括以下方面：

1.1 组织架构与职责

描述项目成员的组成以及成员的职责。

1.2 实施阶段划分

描述各个实施阶段的工作范围、内容、过程、交付成果等。

1.3实施阶段沟通管理

（1）开发期（前70天）：必须按照招标人的实际管理需求进行系统功能的定制开发，投标供应商应在2小时之内响应招标人的需求，如有必要，现场工程师应在24小时之内到达招标人指定地点。

（2）试运行期（3个月）：系统开发完成后，在试运行阶段，投标供应商应根据招标人的需要提供驻场服务，为招标人、采购人、代理机构、专家等各操作角色提供技术支持，保障软件系统稳定运行。

★2.成果移交

在本期项目的开发过程中和交付使用后，中标供应商应该将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给采购人，而且要提供明确的交付清单。这些文档不仅记录下了项目的重要成果，同时也是知识转移、运营支持、系统维护的重要基础，必须规范、完整、系统、安全地进行管理。交付的成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。交付内容主要包括以下部分：

2.1 项目交付物：可运行的系统。

2.2 技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。

2.3 管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如：计划、报告、讨论纲要、会议记录、问题记录、修改请求等。

2.4 产品资料：包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册。

第四章 商务要求

★1、产品具备国家版权局软件著作权登记证书，并出具加盖厂商公章的复印件。

2、中标供应商在签订合同后70天内完成全部功能开发和安装部署，并投入试运行阶段（约3个月）。

3、付款方式：试运行前支付40%，试运行结束后支付60%。

4、投标人在投标时必须提供所投产品的方案资料，以证明所选用的产品满足招标文件具体要求的指标参数和性能要求。

5、要求提供3年免费原厂运维服务（含版本升级），自验收合格之日其开始计算。投标时需提供三年免费原厂质保承诺函（原件）。

6、要求提供7*12小时售后服务和技术支持。在保修期内提供免费质保服务；3年免费技术服务满后的每年的维护费用，费用不得超过投标价的10%，并提供相关的服务承诺。

7、服务内容包括：

（1）缺陷管理：针对本次招标的各类应用支撑平台中存在的bug、缺陷以及兼容性问题，无论是否在质保期，投标方均应持续提供修正与消缺服务；

（2）应急故障处理：投标人提供系统使用手册（含应急故障处理手册）。投标人根据系统出现的故障和意外情况，投标人提供相应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

（3）需求变更：对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级别功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化，可经双方协商提供限定次数（现场协商）的服务支持。

8、软件系统试运行阶段，系统软件厂家需提供驻场服务，为采购人提供技术支持，保障软件平台稳定运行。

9、培训要求：系统管理员培训：不少于24小时的免费培训。

培训目标：管理员能够从技术上支持系统的学校内部的使用。掌握系统配置、管理，以及日常维护操作；提高系统管理员的管理效率。

培训内容：系统维护培训；用户管理、配置管理等管理功能培训；常见问题培训。

10、响应要求：接到故障电话2个小时内派技术人员远程支持，远程支持无法解决的问题6个小时内上门支持，在24小时内解决问题。

11、要求中标供应商能提供完整的软件源代码，并能配合进行安全审计。

12、要求投标人具备可演示的招投标软件平台，并能在开标现场正常演示。

13、产品验收交付，需要包含业务系统的管理员账号密码、数据库的管理员账号密码提供给业务部门。系统可由校信息中心代管。

第五章 评分标准

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终所报价格由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组依次推荐三家中标候选供应商。

磋商小组只对通过了初步审查的响应文件进行详细评审，按下述办法打分，并按得分高低进行排序，推荐成交候选供应商。

| 分类 |  | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信部分 (15分) | 业绩情况 | 8分 | 投标人 2015年 1 月 1 日 以来，江苏省内高校采购招标业务系统的成功案例有一个得 2 分，最高得 8分（附合同复印件）。 |  |
|  | 软件著作权 登记证书 | 7分 | 投标软件具有招标采购系统相关计算机软件著作权登记证书，可得7分。 |  |
| 技术部分 （50分） | 方案设计 （18分） | 有评委根据招标文件要求及投标人对本项目的理解提供整体安全方案合理性、可靠性、先进性等进行横向比较评分，优15-18分，良10-14分，一般5-9分，差0-4分。 |  |  |
|  | 系统演示 （22分） | 现场演示必须自建运行的真实环境，不得使用PPT或者录屏，否则不得分。根据“第二章 项目需求”技术要求的功能演示，若对单个子系统全面演示的则得2分；若不能全面演示的子系统由评审专家酌情扣分，最多1分，最少0分；无演示的不得分。最终得分以11个子系统的得分总和计算。 |  |  |
|  | 售后服务及 培训（10分） | 质量保证期 （4分） |  | 在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得2分，最多得4分。 |
|  |  | 技术支持与 培训（3分） |  | 根据招标文件的响应情况由评委酌情给1-3分：优3分，良1-2分，差不得分。 |
|  |  | 维修站与维修响 应时间（3分） |  | 根据招标文件的响应情况由评委酌情给1-3分：优3分，良1-2分，差不得分。 |
| 价格部分 （35分） | 投标价格分计算方法：根据各响应方的有效投标报价，以满足磋商文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购人当场统一计算）。 |  |  |  |
| 综合得分＝ 资信得分 + 技术得分 + 价格得分 |  |  |  |  |

本文档中打“★”项为实质性要求，投标人须满足。投标人在投标书中提供的任何内容，无论是否为打“★”项，必须确保真实，不得弄虚作假，否则直接作废标处理，且学校可以要求中标方在中标后一周内演示招标文件内的技术部分任何内容，如不能提供，作废标处理。